Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | **Cadastro de Cliente** | C | M | B | 1 |
| 2 | **Login** | C | M | B | 1 |
| 3 | **Cadastro de Produtos** | C | B | B | 1 |
| 11 | **Reset de senha** | C | M | M | 1 |
| 13 | **Alteração de dados** | C | M | M | 1 |
| 14 | **Geração etiqueta de envio** | C | B | B | 1 |
| 15 | **Sistema WEB** | C | A | B | 1 |
| 6 | **Filtro de Material** | I | B | M | 2 |
| 7 | **Filtro de Preço** | I | B | M | 2 |
| 9 | **Avisos por WhatsApp** | I | A | A | 2 |
| 10 | **Inativação de Conta** | I | B | A | 2 |
| 16 | **Relatório de vendas** | I | A | M | 3 |
| 4 | **Seção de Produtos mais vendidos** | U | M | M | 3 |
| 5 | **Seção de avaliação** | U | M | M | 3 |
| 8 | **Buscar produtos por referência** | U | B | M | 3 |
| 12 | **Histórico de compras** | U | M | A | 3 |
| 17 | **Avaliação de produto** | U | B | A | 3 |

**Legenda**:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).